PROPOSAL PENGEMBANGAN
POS SYSTEM

Fitur F&B Enhancement & Perbaikan Sistem

Dokumen: v1.0
Tanggal: 07 June 2026
Diajukan oleh: Tim Pengembang

# Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif

2. Latar Belakang

3. Hasil Pengerjaan (Sprint 1)

4. Usulan Perbaikan & Fitur Baru

4.1 Penyesuaian Tarif PPN 11%

4.2 Service Charge (Biaya Layanan)

4.3 Penyempurnaan Data Transaksi

4.4 Penyempurnaan Data Item Transaksi

4.5 Laporan Harian (Daily Report)

4.6 Laporan Laba/Rugi & Arus Kas

4.7 Kategorisasi Produk Menu vs Bahan Baku

5. Rekomendasi Prioritas

6. Pertanyaan untuk Validasi

# 1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini mengusulkan serangkaian pengembangan pada POS System untuk mendukung sepenuhnya kebutuhan bisnis Food & Beverage (F&B) dan Retail. Terdapat 7 area utama yang perlu disesuaikan atau ditambahkan. Tiga di antaranya telah selesai dikerjakan, sementara sisanya membutuhkan validasi dari tim Business Analyst sebelum dilanjutkan.

| Area | Kategori | Estimasi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| PPN 11% | Perbaikan | 30 menit | Menunggu Validasi |
| Service Charge | Fitur Baru | 1-2 hari | Menunggu Validasi |
| Field Transaksi | Fitur Baru | 2-3 hari | Menunggu Validasi |
| Field Item Transaksi | Fitur Baru | 3-5 hari | Menunggu Validasi |
| Laporan Harian | Fitur Baru | 1-2 minggu | Menunggu Validasi |
| Laporan L/R & Cash Flow | Fitur Baru | 1-2 minggu | Menunggu Validasi |
| Kategorisasi Produk | Fitur Baru | 3-5 hari | Menunggu Validasi |
| Cleanup Sistem | Perbaikan | SELESAI | ✅ Selesai |

# 2. Latar Belakang

Berdasarkan hasil review dan masukan dari tim Business Analyst, ditemukan beberapa kesenjangan antara POS System yang ada dengan kebutuhan operasional bisnis F&B, antara lain:

Perhitungan service charge dan pajak yang belum optimal untuk F&B

Data transaksi belum menampung informasi seperti nomor meja, shift, dan jumlah tamu

Belum ada mekanisme tracking status masakan (dapur display)

Laporan harian, laba/rugi, dan arus kas belum tersedia

Belum ada pembedaan produk menu dengan produk bahan baku

Akun user percobaan (seed) sulit dipahami karena penamaan tidak jelas

Terdapat fitur yang tidak terpakai (preparationTime, priceListTemplate)

# 3. Hasil Pengerjaan (Sprint 1)

Tiga perbaikan berikut telah selesai dikerjakan dan siap digunakan:

## 3.1 Pembersihan Fitur Tidak Terpakai

Dua fitur yang tidak memiliki fungsi bisnis telah dihapus:

Waktu Persiapan Produk (Preparation Time): Fitur ini khusus F&B dan tidak relevan untuk retail. Dihapus dari form tambah/edit produk dan detail produk.

Template Harga (Price List Template): Fitur ini belum terintegrasi dengan modul produk. Seluruh komponen (halaman, service, sidebar menu, rute) telah dihapus dari sistem.

## 3.2 Perbaikan Akun Percobaan (Seed User)

Akun percobaan yang sebelumnya bernama "user1" dan "user2" telah diubah menjadi lebih deskriptif dan mudah dipahami:

| user1 | kasir_utama | kasir123 | Kasir |
| --- | --- | --- | --- |
| user2 | staff_gudang | staff123 | Staff Gudang |
| user2 | admin | admin123 | Admin Toko |
| - | super_admin | superadmin123 | Super Admin |

# 4. Usulan Perbaikan & Fitur Baru

## 4.1 Penyesuaian Tarif PPN 11%

Saat ini perhitungan PPN di sistem perlu disesuaikan dengan tarif 11% sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dampak Bisnis: Memastikan kepatuhan pajak dan keakuratan laporan keuangan.

Estimasi Pengerjaan: Kurang dari 1 jam.

Rekomendasi: Prioritas tinggi — pengerjaan cepat dan berdampak langsung pada kepatuhan.

## 4.2 Service Charge (Biaya Layanan)

Service charge atau biaya layanan merupakan komponen penting dalam bisnis F&B. Saat ini sistem belum memiliki fitur perhitungan service charge.

Usulan: Menambahkan perhitungan service charge secara otomatis pada setiap transaksi. Persentase service charge dapat dikonfigurasi per toko (default: 5% atau 10%). Service charge akan muncul sebagai item terpisah dalam struk pembayaran.

Ilustrasi Perhitungan:

| Item | Jumlah |
| --- | --- |
| Subtotal (3 item @ Rp25.000) | Rp75.000 |
| Service Charge 5% | Rp3.750 |
| PPN 11% | Rp8.663 |
| Grand Total | Rp87.413 |

Manfaat: Kepatuhan terhadap standar industri F&B, peningkatan pendapatan melalui biaya layanan.

Estimasi: 1-2 hari kerja.

## 4.3 Penyempurnaan Data Transaksi

Data transaksi saat ini belum menampung informasi penting untuk operasional F&B. Kami mengusulkan penambahan field berikut:

| Field Baru | Fungsi | Contoh Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| No Meja | Mencatat meja pelanggan | Server tahu pesanan untuk meja 5 |
| Shift | Mengelompokkan transaksi per shift | Rekap shift pagi vs malam |
| Jumlah Tamu | Mencatat total covers | Hitung rata-rata spending per tamu |
| Pajak (nominal & persen) | Menyimpan detail PPN | Pelaporan pajak akurat |
| Diskon Transaksi | Diskon level transaksi | Promo hari spesial |
| Status Bayar | Lunas / hutang / cicil | Piutang pelanggan korporat |

Manfaat: Data transaksi lebih kaya untuk analisis bisnis, pelaporan pajak, dan manajemen shift.

Estimasi: 2-3 hari kerja.

## 4.4 Penyempurnaan Data Item Transaksi

Item dalam setiap transaksi perlu informasi tambahan untuk mendukung operasional dapur dan personalisasi pesanan:

| Field Baru | Fungsi | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Status Masak | Tracking pesanan di dapur | Pending → Dimasak → Siap → Tersaji |
| Catatan Item | Request khusus pelanggan | "Tidak pedas", "Extra ice" |
| Modifier | Pilihan tambahan per item | Topping, ukuran, level pedas |
| Waktu Order/Siap | Waktu pemrosesan | Hitung rata-rata waktu masak |
| HPP Snapshot | HPP saat transaksi | Analisis profit per item |

Manfaat: Efisiensi operasional dapur dengan display status pesanan, personalisasi pesanan pelanggan melalui catatan dan modifier, serta data analisis waktu pemrosesan.

Estimasi: 3-5 hari kerja (termasuk opsi tampilan dapur).

## 4.5 Laporan Harian (Daily Report)

Laporan harian yang komprehensif sangat penting untuk manajemen operasional F&B. Laporan ini merangkum seluruh aktivitas bisnis dalam satu halaman.

Komponen Laporan Harian:

Ringkasan Transaksi: Jumlah transaksi, total penjualan bersih, rata-rata transaksi

Analisis Food Cost: Total HPP, persentase food cost, laba kotor

Profitabilitas: Laba bersih setelah biaya operasional

Data Pelanggan: Total tamu (covers), rata-rata spending per tamu

Rincian Pembayaran: Tunai, QRIS, Transfer

Manajemen Kas: Saldo awal, akhir sistem, akhir fisik, selisih kas

Void & Return: Jumlah dan nilai item yang dibatalkan

Ringkasan per Sesi: Pagi / Siang / Malam

Manfaat: Manajemen mendapat gambaran lengkap kinerja harian. Food cost dapat dipantau secara real-time. Selisih kas terdeteksi lebih awal.

Estimasi: 1-2 minggu kerja.

## 4.6 Laporan Laba/Rugi & Arus Kas

Dua laporan keuangan fundamental yang saat ini belum tersedia:

Laporan Laba/Rugi (Profit & Loss): Menampilkan pendapatan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasional, dan laba bersih dalam periode tertentu. Diperlukan untuk evaluasi profitabilitas bisnis.

Laporan Arus Kas (Cash Flow): Menampilkan seluruh kas masuk (penjualan, piutang) dan kas keluar (pembelian, gaji, biaya operasional) dalam periode tertentu. Diperlukan untuk manajemen likuiditas.

Manfaat: Fondasi untuk pengambilan keputusan strategis. Investor dan manajemen membutuhkan laporan ini untuk evaluasi kesehatan bisnis.

Estimasi: 1-2 minggu kerja (per laporan).

## 4.7 Kategorisasi Produk: Menu vs Bahan Baku

Saat ini sistem tidak membedakan produk yang dijual (menu) dengan bahan baku (inventory). Hal ini menyulitkan perhitungan HPP dan manajemen stok.

Usulan:

| Produk Menu | Produk Bahan Baku |
| --- | --- |
| Memiliki harga jual | Tidak memiliki harga jual |
| Muncul di POS kasir | Untuk perhitungan HPP & stok |

Manfaat: Perhitungan HPP (Harga Pokok Penjualan) yang lebih akurat per porsi/menu. Manajemen bahan baku terpisah dari produk jualan. Food cost analysis lebih tepat.

Estimasi: 3-5 hari kerja.

# 5. Rekomendasi Prioritas

Berdasarkan urgensi bisnis dan ketergantungan antar fitur, kami merekomendasikan tahapan pengerjaan sebagai berikut:

| Tahap | Item | Estimasi | Alasan |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 | PPN 11% + Service Charge | 1-2 hari | Dampak langsung, pengerjaan cepat |
| Sprint 3 | Field Transaksi | 2-3 hari | Dasar untuk fitur lainnya |
| Sprint 4 | Item Transaksi + Kategorisasi Produk | 5-8 hari | Membutuhkan field transaksi |
| Sprint 5 | Laporan Harian | 1-2 minggu | Membutuhkan field transaksi baru |
| Sprint 6 | Laporan L/R & Cash Flow | 1-2 minggu | Paling kompleks, data harus stabil |

# 6. Pertanyaan untuk Validasi

Sebelum memulai pengerjaan, kami membutuhkan klarifikasi dari tim Business Analyst terkait beberapa hal berikut:

| No | Topik | Pertanyaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Service Charge | Berapa persentase default service charge? Apakah seragam untuk semua toko atau bisa diatur per toko? |
| 2 | Station Dapur | Apakah perlu tabel master station dapur sendiri, atau cukup kolom enum (Dapur 1, Dapur 2, Bar)? |
| 3 | Sesi Laporan | Apakah pembagian sesi "Pagi/Siang/Malam" sudah fix atau perlu dikonfigurasi? |
| 4 | Tipe Produk | Untuk MVP awal, apakah cukup "Menu" dan "Bahan Baku" atau perlu jenis lain (contoh: Paket, Gift Card)? |
| 5 | Purchase Order (PO) | Di sistem sudah ada halaman Purchase Order. Apakah PO sudah berfungsi penuh atau perlu dikembangkan? |
| 6 | Dashboard Laporan | Apakah laporan Harian, L/R, dan Cash Flow perlu ditampilkan di dashboard utama atau halaman terpisah? |
| 7 | Prioritas | Dari 7 usulan di atas, mana yang paling prioritas untuk bisnis saat ini? |

— Dokumen ini disusun oleh Tim Pengembang untuk review Business Analyst —